高校自习室预约与考勤管理系统

完整开发实施手册 V1.0

基准日期：2026-10-14｜交付性质：开发规范，不是已实现软件｜适用团队：3 人、8 周

本文面向接手项目的前端、后端、测试与部署人员。独立阅读本文即可确定要开发什么、如何组织代码、如何设计数据与接口、如何处理竞态、如何验证和部署。本手册不替代编码，不声称项目已经通过编译、联调或性能测试。

需求依据为《需求规格说明书 SRS V1.1》《项目开发计划 V1.0》的 Markdown 文件和用例图 PlantUML 源码。同名开发计划 Word 文件未进行内容一致性核验；本手册明确以 Markdown 版为原始计划依据。原文件保持不动。用户已批准 B1—B14、C1—C8 建议，并授权补全未定事项；本文标为“实施决策”的内容即为本次补全基线。若与旧文档待确认项冲突，开发以本文为准，教师强制要求则走变更流程。

阅读路线

- 组长：第 1—4、19—23 章；掌握规则、工期、验收与交付。

- 后端：第 3—12、15—18 章；先数据库和事务，再 API。

- 前端：第 3、5、10—14、18 章；按契约开发，禁止自行推测规则。

- 测试：第 3、8—10、16—21 章；边界与并发案例必须执行。

- 首次启动：第 2、6、17 章；先验证账号及数据库权限，再安装项目依赖。

1. 交付边界与完成定义

1.1 本次交付

仅提供本开发文档，不创建前后端工程、不执行数据库初始化、不安装依赖、不启动或修复系统服务。环境检查为只读操作。文内命令与 SQL 是未来开发时执行的步骤，不代表本次已经执行。

1.2 最终软件范围

学生端必须实现登录、个人概览、筛选自习室、指定时间选座、预约、取消、现场码签到、暂离/回座、主动签退、历史订单、信用流水、申诉与站内通知。管理员端实现资源维护、座位批量生成、规则版本发布、申诉审核、信用修正、账号管理、公告和统计。后台实现状态结算、信用幂等、通知及审计。

不包含真实校园统一认证、门禁、GPS 证明、短信、支付、原生 App、微服务、多机高可用。固定现场码只模拟到场验证，不能证明本人真实在场；系统分配使用权，不保证物品已清场。现场争议由管理员线下处理。

1.3 优先级

- P0：工程与迁移、鉴权、角色和归属权限、查询选座、预约冲突、取消、签到/签退、超时、信用扣分基础、规则快照、资源维护、关键审计和主链路测试。

- P1：暂离、奖励、申诉及凭证、动态规则页面、信用人工调整、站内通知、账号管理。

- P2：运营图表、公告、UI 优化和报表交互。P2 不影响 P0 验收，但最终完整交付需完成。

- 每项完成必须包含后端实现、必要页面、权限与参数校验、自动化测试、接口契约更新；仅有占位页面不计完成。

2. 本机环境检查与技术栈冻结

2.1 实测环境

检查时间为 2026-10-14。只执行工具版本、Windows 服务状态、监听端口和硬件查询；未读取数据库内容、未尝试密码、未改服务、未安装组件。

| 项目 | 实测结果 | 开发影响 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 专业版，64 位 | 使用 PowerShell 命令，路径必须加引号 |
| CPU/内存 | Ryzen 7 8845HS，16 逻辑处理器，约 31.3 GiB 可见内存 | 足够本地三层开发，不依赖 GPU |
| Java | Microsoft OpenJDK 21.0.11，D:/JDK_21 | 采用 Java 21，不另装 Java 17 |
| Maven | 3.9.16，D:/Maven/apache-maven-3.9.16 | Maven 已能找到 Java 21 |
| JAVA_HOME/MAVEN_HOME | 本次进程为空 | Maven 已可运行；文档给出会话级 JAVA_HOME，不修改系统环境变量 |
| Node | 22.22.2，受管运行时 | 满足所选 Vite 的 Node 要求 |
| MySQL 客户端 | 8.0.46，D:/MySQL/MySQL Server 8.0/bin | 使用 MySQL 8；服务端 SQL 版本还需登录确认 |
| MySQL 服务 | MySQL8046 Running；MySQL80 Start Pending | 两者路径均指向同一 my.ini，存在重复服务风险；不能擅自重启两者 |
| 数据库网络 | 3306 正在监听 | 仅证明端口存在，未证明账号可登录、库权限可用 |
| Git | 2.54.0.windows.1 | 可进行本地版本管理 |
| Docker | 客户端 29.5.2，服务停止、引擎连接失败 | 不以 Docker 为必需，不依赖 Testcontainers |
| 应用端口 | 检查时未发现 8080、5173 监听 | 作为后端和前端开发端口，启动前再次确认 |

数据库前置阻塞：开发者须取得一个有建库/建用户权限的管理账号。密码未知，不猜测、不写入本文。由机器所有者确认 MySQL8046 是否是预期实例；MySQL80 启动挂起仅作为风险，不在项目初始化时自动停用、删除或修复。登录后执行 SELECT VERSION(), @@port, @@transaction_isolation, @@time_zone; 记录实际服务端结果。

2.2 冻结选型及版本

版本是可复现开发基线，不宣称是最新或长期无漏洞。已只读查询包注册表/官方兼容表，但未进行依赖安装与编译验证。W1 环境门禁必须做最小构建和漏洞审查；如需升级，提交变更记录并重新执行兼容及回归测试，不使用 latest 或动态版本。

| 层次 | 固定基线 |
| --- | --- |
| 后端 | Java 21；Spring Boot 3.5.16；Maven 3.9.16 |
| Web/安全 | spring-boot-starter-web、validation、security、oauth2-resource-server、actuator；版本由 Boot BOM 管理 |
| 持久层 | mybatis-spring-boot-starter 3.0.5；直接写 Mapper SQL，不引入 JPA/MyBatis-Plus |
| 数据库/迁移 | MySQL 8.0；mysql-connector-j、flyway-core、flyway-mysql 由 Boot BOM 管理 |
| API 文档 | springdoc-openapi-starter-webmvc-ui 2.8.17，首次构建及 /v3/api-docs 冒烟核验兼容性 |
| 前端运行时 | Node 22.22.2，npm 使用该运行时附带版本，首次初始化记录 npm -v |
| 前端基础 | Vue 3.5.44、Vite 7.1.12、TypeScript 5.9.3、vue-tsc 3.1.1 |
| 前端路由/状态/UI | vue-router 4.6.3、Pinia 3.0.4、Element Plus 2.14.7、Axios 1.20.0 |
| 前端构建插件 | @vitejs/plugin-vue 6.0.10 |
| 测试 | Boot starter-test/JUnit/Mockito；Vitest 3.2.4；@playwright/test 1.64.1 |

采用保守且显式的 Vue Router 4、Pinia 3、TypeScript 5 主线，避免为了追新切换大版本。Boot 3.5 官方要求 Java 至少 17、支持到 25，Maven 至少 3.6.3；MyBatis 3.0 系列明确支持 Boot 3.2—3.5。Node 22.22.2 满足 Vite 7.1.12 的 >=22.12 运行条件。

本期不引入 Redis、消息队列、云数据库或外部文件存储。原因是本机 MySQL 足以满足课程规模，减少安装与部署依赖。生产化可扩展，但不得在课程实现中悄悄替换事务协议。

3. 业务规则最终基线

3.1 时间、预约与签到

所有时间以服务端 Clock 为准，业务时区 Asia/Shanghai。数据库保存该时区本地 DATETIME(3)，Java 使用 LocalDateTime；跨接口用带 +08:00 的 ISO 8601 字符串。转换入口统一处理，不混用 UTC 字段。本期不支持跨时区业务；将来支持时区需整体迁移策略。

| 规则 | 明确值与边界 |
| --- | --- |
| 日期 | 今天及未来 2 个自然日，共 3 天；在服务端当前日期计算 |
| 格点 | 起止时间均为整点或半点，秒和毫秒为 0 |
| 时长 | 30 分钟至 4 小时，包含两端 |
| 当天最早起点 | max(当前时间,开门时间) 向上对齐到合法半小时；恰好格点不额外进一格 |
| 营业范围 | 预约必须完整处于当日 [开门,关门]，不跨天；房间开门必须早于关门 |
| 占用冲突 | [start,end)；a.start < b.end 且 a.end > b.start 才冲突；相邻预约不冲突 |
| 用户冲突 | 同一学生任何房间/座位的有效预约都不能重叠 |
| 取消 | now <= start-15min 允许无责取消；之后拒绝，不提供晚取消入口 |
| 签到 | start-15min <= now <= start+15min，且 now < end；房间必须实际已开门 |
| 提前签到 | 当前座位和该学生均无其他正在生效的使用权才允许；前单 RESERVED/IN_USE/LEFT_TEMP 均不能被侵占 |
| 现场码 | 固定六位数字字符串，允许前导零；每房间独立；更换后旧码立即失效 |
| 爽约 | now > 签到截止且仍 RESERVED；整单 VIOLATED，扣 10 分，释放剩余使用权 |
| 自动完成 | now >= end，已签到订单自动 COMPLETED，不扣分，不奖励；不得延长使用权 |

提前签到的实际使用权起点为 check_in_at；未提前签到的待签到订单使用权从 start_at 起。查询目标座位的当前占用时，使用 effective_start = min(start_at,check_in_at)（无签到则 start_at），有效终点为 end_at。必须同时检查学生当前的使用权。例：A 09:00—10:00 已签，B 10:00—11:00 不得 09:45 抢签；若 A 09:40 主动结束，B 09:45 可提前签到。预约查询仍以指定预约区间判断，提前使用权另外校验，不把签到直接等价为可进入。

当预约结束时间与签到截止相同（最短预约 30 分钟、宽限期动态加大时可能发生），有效签到截止为 min(start+lateGrace,end)，但 end 时刻不能签到。订单已过 end 后不能通过迟到签到复活。

3.2 暂离、签退与奖励

- 每单最多暂离 2 次；每次最多 30 分钟。成功进入 LEFT_TEMP 才增加次数，重试不增加。

- 回座要求 now <= leave_due_at 且 now < end_at；恰好暂离截止允许回座，超过即违规。

- 暂离超时且截止早于 end：VIOLATED，扣 10 分，释放剩余使用权。暂离截止等于或晚于预约结束，则 end 时自动完成优先，不再扣暂离违约。

- 使用中、暂离中均可主动签退。若已经超时，先结算，不能用签退逃避处罚。若 now >= end，仅返回自动完成结果，不奖励。

- 奖励时长 = 在 [start_at,end_at) 内实际 IN_USE 段长度之和，扣除所有暂离段；不按请求声明时长、不计提前签到、不把暂离算作学习。

- 默认规则下满 120 分钟奖励 2 分，此后每满 30 分钟加 1 分，最多 5 分。实现必须读取订单快照：m<rewardStartMinutes 时为0；否则 min(rewardCap,rewardBase+floor((m-rewardStartMinutes)/rewardStepMinutes)*rewardStepScore)。不能把默认120/30/2/5写死。

- 仅 end_at 之前的正常主动签退获得奖励。提前签到后在开始前签退允许结束但奖励为 0。

- 正在暂离时签退，未闭合暂离段截止到实际签退时间；奖励按此前有效在座段计算。正常签退奖励按规则快照，使用实际秒数累计，最后向下取整分钟，不能每段取整产生误差。

3.3 超时竞合与调度精度

为每笔订单计算候选截止事件，按业务时间最早者结算：未签到截止、暂离截止、预约结束。只有状态适用的事件参与。签到/暂离窗口闭端允许，违约使用 now > due；end 使用 now >= end。相同截止时间优先 END。已 RESERVED 且未签到截止早于 end 的订单，即使扫描发生在 end 之后，仍结算为爽约。

保存 event_at（违约业务发生时间，本期取截止点）和 processed_at（实际处理时间）。违规在截止点之后才成立；保存截止点方便排序，不表示恰好截止已违规。任务每 60 秒运行，状态通知可延迟至一次扫描；写接口实时检查期限，查询按“有效状态+期限”派生可用性，不等待扫描才能显示过期座位可约。下单时先补结算相关订单再插入，保证账务最终落地。

3.4 信用、限制及账号

信用范围 0—100，初始 100；默认 score<60 禁止新增预约，score=60 允许。实现及个人概览 creditRestricted 必须按当前规则 minCredit 派生；旧订单处罚、奖励按自身快照字段，本文表格的扣10/奖励2等均为默认值示例。信用降低不取消旧单、不阻止旧单签到履约；但账号 DISABLED 或人工黑名单禁止登录和全部新增业务写操作。允许已禁用用户的后台超时结算继续执行。管理员禁用有未来有效订单的账号时，界面必须二次确认并无责取消 RESERVED、无责终止 IN_USE/LEFT_TEMP，同时作废所有会话。

黑名单是独立字段 blocked，不与信用不足混为一个 status。人工“解除限制”只解除人工 blocked，不绕过信用门槛；管理员若要恢复低信用账户，必须走信用调整接口并填写理由。信用不足是派生标签，不是永久状态。

流水保存 requested_delta（规则请求）、actual_delta（实际入账）、balance_before/after。例：5 分账户扣 10，actual=-5；98 分奖励 5，actual=+2。申诉退回原 actual 扣分额，但受 100 上限；未入账部分记录为 capped_delta，不形成后续欠账。原已扣 10、现 98，返分实际 +2，不允许超过上限。即使实际变化为 0，处罚/审核事件仍留记录，防止重试再执行。

3.5 申诉与凭证

从违约通知 published_at 起 48 小时内允许申诉，含截止点；通知与处罚在同一事务中创建，不延长已生成通知的窗口。服务停止后补扫会晚通知，因此以可得知时刻起算，避免学生无机会申诉。历史违约 event_at 仍用于违约统计。

一笔处罚只能建立一个 Appeal；PENDING 不得重复提交；REJECTED 不允许再提，学生可联系管理员，管理员如纠错使用有审计的人工信用调整。APPROVED 必须将处罚标为 REVOKED，创建一次补偿流水，订单继续保持 VIOLATED，不恢复座位使用权。被撤销处罚不计有效违约次数。

文字理由 10—1000 字；凭证可选，最多 3 张 JPEG/PNG，每张 <=5 MiB，合计 <=15 MiB。不支持 PDF/可执行文件/SVG。凭证仅申请人和管理员可访问，不返回磁盘路径。上传后 24 小时未绑定申诉的孤立文件可由明确的维护任务清理；已绑定证据保留，课程版不自动删除。上传验证扩展名、MIME 与实际解码结果，拒绝伪装和超大像素图（宽高各不超过 10000，像素总数不超过 2500 万），重编码去除元数据。

3.6 资源变更、规则发布与账号来源

- 维修停用座位：禁止新增预约；所有尚未获得实际使用权的 RESERVED 无责取消。正在使用/暂离订单，管理员选择 KEEP_ACTIVE 或 FORCE_END，默认 KEEP_ACTIVE；强制终止不扣分、不奖励。

- 房间闭馆同样选择处理策略。旧 RESERVED 即使尚未开始也取消；已提前签到订单归于进行中，不遗漏。缩短营业时间时，同一策略仅处理不再完全处于新营业范围的订单。

- 已有座位和房间不物理删除，只有停用；避免订单历史失去关联。已有订单的房间名称和座位编号在订单建立时留展示快照。批量生成采用严格整批新增：矩形内任何位置或生成编号已存在则整批409，不跳过已有位置，不覆盖座位或订单。编号为 prefix-R两位行号-C两位列号（超过99时保持完整数字），prefix仅大写字母/数字/短横线且最多16字符；例如 A-R01-C02。新增后实际座位总数不得超过1000。房间缩小行列若使任何已有座位越界即拒绝，包括停用座位，不隐式移动/删除。

- 房间关闭后 KEEP_ACTIVE 的旧订单可签退、回座，不可新发起暂离或提前签到；管理员策略必须记录。回座仅用于已经保留的使用权，不重新验证现场码。

- 新规则以完整版本发布，包含提前天数、最短/最长预约、两个签到窗口、取消窗口、暂离次数/时长、扣分、阈值、奖励。发布立即生效，不支持未来定时生效；历史版本只读。

- 旧订单保存履约快照；创建时使用当前信用阈值、余额与账号状态。规则变更不能追溯修改已成立订单。

- 仅测试账号/管理员创建账号，不开放注册。管理员可以新增学生、停用、重置密码；不能通过普通用户接口创建管理员。首位管理员使用初始化 CLI 创建，后续管理员由受控运维命令创建，均审计。

- 重置密码产生随机一次性密码，通过线下安全渠道交付，首次登录仅允许修改密码和退出。修改成功作废全部旧会话；密码长度 12—64，不包含学号或姓名，不记录明文。

4. 需求决策追踪与不变量

4.1 需求映射

| 原编号 | 模块/实现位置 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| UC01、FR-S01/S02 | auth、user、credit / 登录和个人中心 | AT01、AT16、T01—T04 |
| UC02、FR-S03/S04 | resource、availability / 房间和选座 | AT02、T05—T09 |
| UC03/04、FR-S05 | reservation / 预约事务 | AT03—AT05、T10—T15 |
| UC05、FR-S06 | reservation.cancel | AT06、T16 |
| UC06、FR-S07 | attendance.checkIn | AT07、T17—T20 |
| UC07、FR-S08 | attendance.leave/return | AT09、T21—T24 |
| UC08、FR-S09 | settlement.checkout、reward | AT10、T25—T27 |
| UC09 | scheduler、settlement、credit | AT08、T28—T31 |
| UC10/13、FR-S10/S11/A04/A05 | credit、appeal、admin account | AT11/12、T32—T35 |
| UC11/12、FR-A01—A03 | resource、rule | AT13/14、T36—T38 |
| UC14/15、FR-A06/A07 | stats、notice | AT15、T39—T41 |
| 非功能要求 | security、audit、integration tests | T42—T46 |

4.2 任何时候不得破坏的不变量

同一座位与同一学生的有效预约区间均不重叠；提前签到实际使用权亦不重叠。终态不可恢复为有效状态。一个订单最多一个终态结算事件；同一业务事件只产生一次信用流水。信用始终在 0—100，流水前后连续；处罚撤销最多一次。前端时间、角色、userId、信用和订单状态均不可信。所有历史记录不物理删除，管理员动作必须可追踪。

5. 架构、模块与目录规范

5.1 调用方向

浏览器 Vue 页面 → Axios /api → Spring Security → Controller（DTO 校验）→ Application Service（事务协调）→ 领域规则/状态机 → MyBatis Mapper → MySQL。定时任务直接调用同一 SettlementService，不复制另一套扣分逻辑。FileService 使用数据库元数据和本机私有存储目录；StatsService 只读聚合。

采用单体后端，包根 edu.campus.studyroom。Controller 不执行 SQL，Mapper 不承担跨实体业务，Service 不返回密码/JWT 签名材料，Entity 不直接作为响应 DTO。事务边界是一次业务命令，不跨 HTTP 请求持有事务；事务内不做图像解码、网络请求、文件大拷贝或 BCrypt 运算。

5.2 目标目录

项目根目录保留筹备阶段，新增 backend、frontend、docs、scripts（均为未来编码任务，不是本次已生成内容）。

- backend/pom.xml；src/main/java/edu/campus/studyroom/StudyRoomApplication.java。

- common：ApiResponse、ErrorCode、BusinessException、GlobalExceptionHandler、ClockConfig、TraceFilter、PageQuery。

- security：SecurityConfig、JwtTokenService、SessionValidator、CurrentUser、PasswordPolicy、RateLimitFilter。

- auth/user/resource/rule/reservation/attendance/credit/appeal/file/notification/notice/stats/audit/scheduler：每模块按 controller、dto、service、domain、mapper 分层。

- resources/application.yml、application-local.yml、application-test.yml；mapper/*Mapper.xml；db/migration/V001__schema.sql、V002__rule_seed.sql。

- test/java：unit、integration、security、concurrency；test/resources 只存虚构测试数据。

- frontend/src/api、types、router、stores、layouts、views/student、views/admin、components、composables、utils、styles。

- docs/openapi.json、测试场景、缺陷与决策记录；scripts 只提供明确执行的构建/启动命令，不含自动修复系统服务操作。

5.3 公共约定

Java 类 PascalCase，方法 camelCase；数据库 snake_case；API JSON camelCase。ID 为数据库 BIGINT，所有 JSON ID 序列化为字符串，防止 JS 超过安全整数；分页 page 从 1 开始、size 默认 20、最大 100。排序白名单，禁止将请求字符串直接插入 ORDER BY。

时间字段均以 At 结尾，截止为 DueAt；请求时间严格解析偏移 +08:00，拒绝无偏移的日期时间输入；date-only 用 YYYY-MM-DD。禁止数据库 NOW() 与注入 Clock 混合判定同一次命令。

6. 工程初始化与配置清单

6.1 后端依赖

pom 使用 spring-boot-starter-parent 3.5.16、java.version=21、UTF-8。dependencies 加 web、validation、security、oauth2-resource-server、actuator、mybatis starter 3.0.5、mysql-connector-j(runtime)、flyway-core、flyway-mysql、springdoc 2.8.17、starter-test(test)、spring-security-test(test)。加入 spring-boot-maven-plugin；不使用 Lombok 作为必要条件，DTO 优先 record，Entity 普通 Java 类。

数据库迁移与集成测试只指向 studyroom_dev/studyroom_test。启动时 Flyway validate-on-migrate=true、clean-disabled=true。禁止 ddl-auto、每次启动重建表和在主数据库中跑测试清理。生产配置不得包含演示账号自动创建开关。

6.2 前端依赖和 npm scripts

package.json 中使用第 2 章精确版本，不写 ^/~；生成并提交 package-lock.json；后续只 npm ci。补 @types/node 22 主版本的一个具体补丁并通过首次构建冻结。项目为 type=module。

scripts：dev=vite --host 127.0.0.1；typecheck=vue-tsc --noEmit；build=vue-tsc --noEmit && vite build；test=vitest run；e2e=playwright test；preview=vite preview --host 127.0.0.1。Vite dev proxy 将 /api 和 /v3/api-docs 转发至 http://127.0.0.1:8080；生产通过同源反向代理。

6.3 后端配置样例

server:

address:127.0.0.1

port:8080

spring:

datasource:

url:jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/studyroom_dev?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&connectionTimeZone=Asia/Shanghai

username:${DB_USER}

password:${DB_PASSWORD}

hikari:

maximum-pool-size:12

connection-timeout:5000

flyway:

enabled:true

clean-disabled:true

servlet:

multipart:

max-file-size:5MB

max-request-size:16MB

mybatis:

mapper-locations:classpath:mapper/*.xml

configuration:

map-underscore-to-camel-case:true

management:

endpoints:

web:

exposure:

include:health

app:

business-zone:Asia/Shanghai

jwt-secret-base64:${JWT_SECRET_BASE64}

upload-dir:${UPLOAD_DIR}

数据库字符集 utf8mb4、排序规则 utf8mb4_0900_ai_ci。业务资源唯一编码需要区分大小写时使用 ascii_bin；学号标准化大写，去前后空格。固定现场码用 BCrypt 哈希而非明文存储；管理员只能设置/更换，不能读回。开发 HTTP 仅限本机；公开部署必须 HTTPS。

7. 数据库完整设计规范

7.1 通用规则

全部业务表 InnoDB，主键 BIGINT 自增，创建/更新时间 DATETIME(3) NOT NULL，由应用统一时钟填入；金额不存在，信用用 INT，不用浮点。状态 VARCHAR 配合 CHECK 和 Java 枚举，不使用随业务难以演化的 MySQL ENUM。引用表全部使用显式外键并 ON DELETE RESTRICT；不使用级联删除。字段 NOT NULL 除非明确可空；JSON 快照由服务端生成并校验版本。

以下为逐表字段字典。PK、FK、UQ、IDX、CK 为必须落实的主键、外键、唯一键、索引和检查。开发者按字典形成 V001；第 7.3 给出关键表可执行 SQL 模板。所有外键列须有索引，不依赖隐式索引命名。

7.2 表与字段字典

7.2.1 app_user

id PK；account VARCHAR(32) UQ；password_hash VARCHAR(100)；name VARCHAR(64)；college VARCHAR(100) 可空；phone VARCHAR(20) 可空；role VARCHAR(16) STUDENT/ADMIN；status VARCHAR(16) ACTIVE/DISABLED；blocked BOOLEAN DEFAULT false；must_change_password BOOLEAN DEFAULT false；auth_version INT DEFAULT 0；created_at、updated_at。CK role/status；手机号不设必填，不通过个人接口改 role、blocked、status。学号/工号共用唯一空间。

7.2.2 credit_account

user_id PK/FK app_user；score INT DEFAULT 100，CK 0<=score<=100；version BIGINT DEFAULT 0；updated_at。与学生账号同事务创建。管理员不参与奖励，管理员是否有账户不影响鉴权；本期也创建 100 分账户以简化外键。

7.2.3 study_room 与 seat

study_room：id PK；code VARCHAR(32) UQ；name VARCHAR(100)；campus VARCHAR(64)；building VARCHAR(64)；floor_no INT；open_time TIME；close_time TIME；rows_count、cols_count INT；checkin_code_hash VARCHAR(100)；status OPEN/CLOSED；version BIGINT；created_at/updated_at。CK open_time<close_time、行列 1—100；单房间最大 1000 个实际座位。编码不可随普通编辑变更。

seat：id PK；room_id FK；code VARCHAR(32)；row_no、col_no INT；has_power、near_window、quiet_zone BOOLEAN；status NORMAL/MAINTENANCE；version BIGINT；created_at/updated_at。UQ(room_id,code)、UQ(room_id,row_no,col_no)；IDX(room_id,status)。总座位数来自 count，不存 total_seats。行列布局允许空洞；新坐标不可越过房间边界。

7.2.4 rule_version 与 business_guard

rule_version：id PK；version_no INT UQ；config_json JSON；source VARCHAR(20) SYSTEM_SEED/ADMIN_PUBLISH；created_by FK app_user 可空；created_at。CK source=SYSTEM_SEED 时允许空创建者，ADMIN_PUBLISH 时必须非空且服务层验证管理员。V002在无用户空库中插入SYSTEM_SEED默认规则，避免首位管理员在迁移之后创建的循环依赖。发布后不可 UPDATE/DELETE。

business_guard：id TINYINT PK 固定 1；active_rule_id FK rule_version；updated_at。V002 先插入默认 rule_version，再插入 guard，解决初始化引用。guard 既是当前规则指针，也是本期写事务串行化协调行，详见第 8 章；不得删除。

7.2.5 reservation

id PK；order_no VARCHAR(40) UQ；user_id FK；room_id FK；seat_id FK；room_name_snapshot VARCHAR(100)；seat_code_snapshot VARCHAR(32)；start_at/end_at DATETIME(3)；status RESERVED/IN_USE/LEFT_TEMP/COMPLETED/CANCELLED/VIOLATED；rule_version_id FK；rule_snapshot JSON；checkin_due_at DATETIME(3)；cancel_due_at DATETIME(3)；check_in_at、last_leave_at、leave_due_at、finished_at DATETIME(3) 可空；leave_count INT DEFAULT 0；termination_reason VARCHAR(32) 可空；version BIGINT DEFAULT 0；created_at/updated_at。CK start<end、leave_count>=0。IDX(seat_id,status,start_at,end_at)、IDX(user_id,status,start_at,end_at)、IDX(status,checkin_due_at)、IDX(status,leave_due_at)、IDX(status,end_at)。seat.room_id 必须等于 reservation.room_id，服务层校验，或对 seat(id,room_id) 建组合 UQ 与组合 FK，迁移中优先采用组合 FK。

termination_reason：STUDENT_CANCEL、STUDENT_CHECKOUT、AUTO_END、NO_SHOW、LEAVE_TIMEOUT、ROOM_CLOSED、SEAT_MAINTENANCE、HOURS_CHANGED、ACCOUNT_DISABLED。状态与原因映射在状态机统一校验。取消/强制结束记录 finished_at，不伪造 check_in_at。

7.2.6 attendance_event

id PK；reservation_id FK；event_type CHECK_IN/LEAVE/RETURN/CHECK_OUT/AUTO_END/FORCE_END/VIOLATION_END/CANCEL；event_at DATETIME(3)；operator_id FK app_user 可空（系统操作）；request_key VARCHAR(64)；created_at。UQ(reservation_id,request_key)；IDX(reservation_id,event_at,id)。成功迁移产生事件，失败不写成功事件；leave/return 按事件时间配对，支持统计实际在座段。

7.2.7 violation 与 credit_log

violation：id PK；reservation_id FK UQ（本期每单最多一个终态违约）；user_id FK；reason NO_SHOW/LEAVE_TIMEOUT；status ACTIVE/REVOKED；event_at、processed_at、notified_at DATETIME(3)；deduction_log_id FK credit_log 可空初始化后同事务回填；revoked_at DATETIME(3) 可空；revoked_by FK app_user 可空。IDX(user_id,event_at)。关联 deduction_log 必须是同 user/order 的 DEBIT 流水，业务层强校验；先插 violation 后插 log 再回填，避免循环非空外键。

credit_log：id PK；user_id FK；reservation_id FK 可空（人工调整）；violation_id FK 可空；event_key VARCHAR(100) UQ；type NO_SHOW/LEAVE_TIMEOUT/REWARD/APPEAL_REFUND/MANUAL_ADJUST；requested_delta INT；actual_delta INT；capped_delta INT；balance_before/after INT；source_log_id FK credit_log 可空；reason VARCHAR(1000)；operator_id FK app_user 可空；created_at。CK 前后余额 0—100、after=before+actual、capped=requested-actual。IDX(user_id,id)；source_log 指原扣分，补偿不能关联奖励。event_key 例 reservation:123:terminal、reservation:123:reward、violation:456:refund、manual:uuid。

7.2.8 appeal 与 file_object

appeal：id PK；violation_id FK UQ；user_id FK；reason VARCHAR(1000)；status PENDING/APPROVED/REJECTED；reviewer_id FK app_user 可空；review_comment VARCHAR(1000) 可空；submitted_at、reviewed_at（可空）；version BIGINT。IDX(status,submitted_at)。凭证采用 appeal_file(appeal_id FK,file_id FK)，组合 PK，并对 file_id UQ，禁止跨申诉重复绑定。

file_object：id PK；owner_id FK；storage_key VARCHAR(100) UQ；original_name VARCHAR(255)（仅展示，不能作路径）；mime_type VARCHAR(32)；size_bytes BIGINT；sha256 CHAR(64)；state TEMP/BOUND/QUARANTINED；created_at。存储 key 为应用生成 UUID；绑定时校验 owner、state、数量、过期时间并原子变 BOUND。

7.2.9 auth_session

id CHAR(36) PK（JWT sid）；user_id FK；auth_version INT；expires_at DATETIME(3)；revoked_at DATETIME(3) 可空；created_at。IDX(user_id,expires_at)。JWT 携带 sub、sid、ver、iat、exp、iss、aud；角色从当前用户读取，不能只依赖令牌旧角色。退出时撤销 session；过期会话保留 7 天后维护清理。

7.2.10 notification、notice、audit_log、command_dedup

notification：id PK；user_id FK；event_key VARCHAR(100) UQ；type VARCHAR(32)；title VARCHAR(100)；content VARCHAR(1000)；reservation_id FK 可空；violation_id FK 可空；read_at 可空；published_at。IDX(user_id,published_at)。处罚/资源取消通知必须与业务变更同事务。

notice：id PK；title VARCHAR(100)；content TEXT 纯文本，最多 5000 字；pinned BOOLEAN；status DRAFT/PUBLISHED/WITHDRAWN；published_at 可空；created_by FK；version BIGINT；created_at/updated_at。IDX(status,pinned,published_at)。不接收不受控 HTML。

audit_log：id PK；actor_id FK 可空；action VARCHAR(64)；target_type VARCHAR(32)；target_id VARCHAR(64)；trace_id VARCHAR(64)；summary JSON（脱敏）；created_at。IDX(target_type,target_id,created_at)、IDX(actor_id,created_at)。密码、令牌、现场码和文件原始内容不得进入 summary。业务写入审计失败则该管理事务失败，不能 silently 丢失。

command_dedup：id PK；user_id FK；command_type VARCHAR(32)；request_key VARCHAR(64)；request_hash CHAR(64)；result_type VARCHAR(32)；result_id VARCHAR(64)；created_at。UQ(user_id,command_type,request_key)。保留至少 7 天；只缓存成功命令，绑定原始请求语义。相同 key 不同参数返回 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED；查询重放结果仍执行当前权限检查，不能返回已失权资源。

7.2.11 settlement_result、resource_status_event、retained_service

settlement_result：reservation_id PK/FK；terminal_event_key VARCHAR(100) UQ；reason VARCHAR(32)；finished_at DATETIME(3)；eligible_seconds BIGINT DEFAULT 0；reward_requested/reward_actual INT DEFAULT 0；credit_log_id FK可空；created_at。每个终态均生成，包括取消/违约/管理员结束；零奖励主动签退不写REWARD流水，但保存零值结果；封顶导致actual=0且requested>0仍写奖励流水。幂等签退从此表返回原始结算值，不从后续账户余额反推。

resource_status_event：id PK；resource_type ROOM/SEAT；event_type CREATED/STATUS_CHANGED/HOURS_CHANGED；room_id FK；seat_id FK可空；after_snapshot JSON（ROOM含status/openTime/closeTime，SEAT含status）；order_policy KEEP_ACTIVE/FORCE_END可空；effective_at DATETIME(3)；operator_id FK可空；created_at。CK ROOM时seat_id空、SEAT时非空；初始创建写完整快照，按effective_at,id排序重建状态。IDX(room_id,effective_at,id)、IDX(seat_id,effective_at,id)。

retained_service：id PK；reservation_id FK；seat_id FK；from_at/to_at DATETIME(3)；cause_event_id FK resource_status_event；created_at。UQ(reservation_id,cause_event_id)，CK from<to。资源变更保留当前订单时，记录 [变更时刻,该订单end_at) 的明确许可；不是无限延续到未知的旧营业结束。提前结束时按 settlement.finished_at 截断。统计服务分母按正常开放NORMAL座位区间与该许可区间的并集计算，每座位重叠秒只计一次。多次资源变更仍不能重复累加。

一次性密码响应的幂等特殊规则：首次成功仅展示一次；同key重放不再次生成密码、不重放明文，只返回 credentialAlreadyIssued=true 和 userId。响应丢失后操作者使用新key明确再次重置，旧一次性密码立即失效；页面必须解释该行为，审计只记录执行结果。

7.3 关键 SQL 及初始化顺序

CREATEDATABASEstudyroom_devCHARACTERSETutf8mb4COLLATEutf8mb4_0900_ai_ci;

CREATEDATABASEstudyroom_testCHARACTERSETutf8mb4COLLATEutf8mb4_0900_ai_ci;

以上只由有权限的管理员执行一次；不使用 DROP DATABASE。先建 app_user/credit_account、room/seat、rule_version/guard，再 reservation/attendance、credit_log（先无 violation FK）、violation、补 credit_log.violation_id 外键，再 appeal/file/link、session/notification/notice/audit/dedup、settlement_result、resource_status_event、retained_service。Flyway 不支持用一个全局数据库事务回滚所有 MySQL DDL，迁移失败先检查已执行对象和 schema history，备份后人工修复，禁止直接在脏结构上重跑或篡改成功迁移校验和。

CREATETABLEbusiness_guard(

idTINYINTPRIMARYKEY,

active_rule_idBIGINTNOTNULL,

updated_atDATETIME(3)NOTNULL,

CONSTRAINTck_guard_singletonCHECK(id=1),

CONSTRAINTfk_guard_ruleFOREIGNKEY(active_rule_id)REFERENCESrule_version(id)

)ENGINE=InnoDB;

SELECTid,active_rule_idFROMbusiness_guardWHEREid=1FORUPDATE;

SELECTidFROMreservation

WHEREseat_id=:seatId

ANDstatusIN('RESERVED','IN_USE','LEFT_TEMP')

ANDstart_at<:newEndANDend_at>:newStart;

UPDATEreservation

SETstatus=:nextStatus,version=version+1,updated_at=:now

WHEREid=:idANDstatus=:expectedStatusANDversion=:version;

冒号参数是 Mapper 占位语义，XML 实际使用 #{seatId} 等预编译绑定；不得把该伪占位直接作为 MySQL 客户端 SQL 执行。普通同起止唯一键不能约束区间重叠，因此上述查询必须在第 8 章写协议内。

7.4 默认规则 JSON

{

"schemaVersion":1,

"advanceDays":2,

"slotMinutes":30,

"minMinutes":30,

"maxMinutes":240,

"cancelBeforeMinutes":15,

"checkinEarlyMinutes":15,

"checkinLateMinutes":15,

"leaveMaxMinutes":30,

"leaveMaxCount":2,

"noShowPenalty":10,

"leaveTimeoutPenalty":10,

"minCredit":60,

"creditCap":100,

"rewardStartMinutes":120,

"rewardBase":2,

"rewardStepMinutes":30,

"rewardStepScore":1,

"rewardCap":5,

"endPolicy":"AUTO_COMPLETE_NO_REWARD"

}

schemaVersion、slotMinutes=30、creditCap=100、endPolicy 在本期作为固定策略只展示，不允许普通规则编辑。其他字段校验：advanceDays 0—30；min/max 为 30 倍数且 30<=min<=max<=720；early/late/cancel 0—60；leaveMaxMinutes 1—120；leaveMaxCount 0—10；扣分 0—100；minCredit 0—100；奖励起点/步长为正且奖励分值 0—100。一并校验 minMinutes>checkinLateMinutes 或签到实际截止取 end 上限，不能出现没有有效签到机会的新单规则；本期发布时要求 late<min，减少歧义。

8. 事务、并发与幂等实现协议

8.1 本期明确采用数据库全局写协调行

为让 3 人团队能证明正确性，本期核心业务写事务统一先锁 business_guard(id=1)。这是一项刻意的简化：预约、签到、暂离、签退、结算、信用、审核、账号禁用、规则和资源变更在单机 MySQL 内串行提交；查询、公告读取、文件上传、登录密码校验不持此锁。相比复杂多资源锁，该方案容易避免同人多座、停用竞态和跨用户信用写入死锁。

代价：核心写吞吐被串行化，不能预先保证 100 并发性能。不得声称锁住一行等于高性能；第 20 章实测锁等待与 P95。若未达课程门槛，先缩短事务/优化索引；再经评审替换为固定顺序细粒度锁或离散时隙唯一约束，重新执行全部并发验收。禁止开发者局部跳过 guard 来“优化”，否则所有一致性证明失效。

MySQL 隔离级别固定 READ COMMITTED。锁等待建议会话 innodb_lock_wait_timeout=5；Hikari 初始化 SQL 仅设置本连接，不改全局服务参数。只允许事务协调 Service 直接调用 guard mapper。异步、定时、管理员脚本若写核心表也必须走应用协议；应用数据库账号之外不提供业务直写途径。

8.2 统一命令流程

1. HTTP 完成认证、参数形状校验与限流；复杂图片解码、密码 BCrypt 等放到事务外。

2. @Transactional(isolation=READ_COMMITTED) 开始；锁 guard；若不存在行，报配置错误，禁止继续。

3. 锁成功后读取 clock.instant 一次，转换 now；等待锁之前的时间不能用于截止判断。事务内重新确认会话未撤销/未过期、用户ACTIVE且非blocked、auth_version与认证时一致、must_change_password限制仍满足，防止请求排队期间禁用或重置后仍执行。现场码在事务外校验时同时读room.version；guard内版本不一致则退出并提示重试，不能接受已更换旧码。登录密码校验也在事务外，但创建session的短事务先锁guard，重读password_hash/auth_version/status，与校验时不一致则失败重登；改密/重置/禁用与会话创建共享guard，不能校验旧密码后创建新会话。

4. 查询 request_key 幂等记录；参数 hash 不同拒绝，同参数已成功返回当前允许查看的结果。

5. 枚举本命令影响的用户/房间/座位/订单，按用户 ID、房间 ID、座位 ID、订单 ID 升序读取/必要加锁；统一层级 guard→用户/信用→房间→座位→订单→流水/申诉，不能反向获取。guard 是核心互斥，后续行锁用于明确保护和未来演化。

6. 补结算相关已到截止订单。该补结算即使当前请求最终业务校验失败，也应由独立短事务先提交，再重新进入命令事务校验，避免抛异常回滚处罚而反复漏结算。两阶段之间可以被其他命令插入，因此第二阶段必须再次读取并校验，不沿用旧对象。不能用同类 self-invocation 假装 REQUIRES_NEW。

7. 在最新状态下校验信用、资源、时间、权限和冲突。写状态使用 status+version 条件更新，affectedRows 必须为 1。

8. 写实际事件、信用余额和流水、通知、审计、command_dedup 成功结果。全部同一事务提交。

9. 返回 DTO；异常统一回滚。死锁/锁等待作为可重试技术错误返回 503 和 retryAfter，不在未知提交状态下无 key 重发。

补结算阶段与命令阶段使用同一个 SettlementService；禁止嵌套持 guard 再开启需要 guard 的新事务，会自锁。推荐 Controller→PreflightSettlementService（独立完成）→CommandService（独立完成），而不是内层事务调用外层。

8.3 预约创建伪流程

预结算：锁 guard，加载目标座位及当前学生相关的到期有效订单，逐单结算并提交。创建阶段重新锁 guard、取 now、校验账号 ACTIVE 且非 blocked、当前 score>=当前规则阈值；解析开始结束、日期、格点、最短最长、营业范围；读取房间/座位实时状态；查询座位重叠和学生重叠（两者都必须为空）；生成 order_no(UUID/ULID 字符串或唯一时间序列)、规则快照与截止；插 RESERVED、审计/幂等记录；提交。

若预结算发生在 now=截止点，事件还不具备严格超时条件，创建阶段要按自身 now 再派生状态；如恰在两阶段间新超时，可在创建事务内补结算再继续，不能直接抛业务异常把该次已产生的必要结算回滚。实现可使用“事务返回业务失败结果而非抛异常”的方式保留预结算，再由控制层转换 HTTP 错误；技术异常仍回滚。必须为此编写跨截止点测试。

8.4 信用处理算法

在 guard 保护及信用行锁内：按 event_key 查重→读取 before→after=clamp(before+requested,0,100)→actual=after-before→插流水→更新余额/version。先后顺序在同事务内，唯一键重复须识别幂等，不吞掉其他 SQL 错误。不能用前端提交余额覆盖。人工调整请求是 targetScore，requested=target-before，权限校验和 reason 校验后按同一流程。

审批：锁 guard→校验 Appeal PENDING、Violation ACTIVE、原扣分日志→生成 refund 唯一事件→撤销处罚→更新 Appeal APPROVED→创建通知和审计；任何一步失败全部回滚。重复相同审核返回现有结果，反向不同决定返回 409。

8.5 定时服务

@Scheduled(fixedDelay=60000)，固定延迟避免自身重叠。每批候选最多 100，只读获取候选 ID；每个订单独立进入 guard 短事务并重新取时、判状态、结算。候选列表不是授权和状态依据。按 due_at/ID 排序处理；本期单实例，若意外启动第二实例仍由数据库 guard 和事件唯一键保护，但不把多实例当正式支持。

启动后立即补扫，直到候选清空；任务失败记录脱敏 orderId、traceId，下轮继续，不一次失败终止全部订单。不得无限 while 重试一个失败订单；本轮跳过记录，下轮重试。任务不删除订单、不复原终态；与人工签退/回座竞合遵守第 3 章。

9. 状态机与命令允许矩阵

| 当前状态 | 命令/条件 | 目标状态 | 信用与说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| RESERVED | 合法取消 | CANCELLED | 无责，终止原因为 STUDENT_CANCEL |
| RESERVED | 合法签到 | IN_USE | 保存签到事件，不奖励 |
| RESERVED | 超过签到截止且该截止早于 end | VIOLATED | NO_SHOW，扣 10 |
| IN_USE | 合法暂离且未满次数 | LEFT_TEMP | 次数+1，产生 leave_due |
| LEFT_TEMP | 截止内回座且未到 end | IN_USE | 结束暂离段，清当前 leave_due |
| LEFT_TEMP | 超过暂离截止且截止早于 end | VIOLATED | LEAVE_TIMEOUT，扣 10 |
| IN_USE/LEFT_TEMP | end 前合法主动签退 | COMPLETED | 按实际履约时长奖励 |
| IN_USE/LEFT_TEMP | now>=end 且无更早适用违约 | COMPLETED | AUTO_END，零奖励 |
| RESERVED | end 到达，且签到截止未早于 end | COMPLETED | 防御分支，零奖励；正常发布规则下不应出现 |
| 有效状态 | 管理员无责取消/终止 | CANCELLED/COMPLETED | RESERVED→CANCELLED，其余→COMPLETED，零奖惩 |
| 任何终态 | 重复同一已成功命令 | 不变 | key 相同返回结果，不产生额外事件 |
| 任何终态 | 尝试其他迁移 | 拒绝 | 409 INVALID_STATE，不恢复使用权 |

所有终态同时写 settlement_result 和终止考勤事件：学生取消/管理员取消为CANCEL，主动签退为CHECK_OUT，到期为AUTO_END，管理员进行中强制结束为FORCE_END，爽约/暂离违约为VIOLATION_END。违约 finished_at 与终止事件时间取业务截止点，processed_at取实际处理时间；未签到从未产生在座段，暂离超时最后LEAVE已终止在座段，不补算暂离为学习。其他终态finished_at按主动/管理员实际时间或预约end。事件、终态、信用和结果必须同事务。终止reason用于区分同类事件，不单靠事件名判断奖惩。

签退与预约到期同刻，到期优先；回座与到期同刻，到期优先；回座与暂离截止同刻、且未到预约结束，允许回座；签到与签到截止同刻允许，晚 1 ms 拒绝并结算。所有按钮状态仅是提示，服务端仍判断。

10. REST API 契约

10.1 公共协议

路径前缀 /api/v1；以本文为冻结命名，覆盖旧文档 /api 建议路径。成功统一 {"code":"OK","message":"成功","data":{},"traceId":"...","serverTime":"2026-10-14T21:00:00.000+08:00"}。分页 data={items,total,page,size}。失败 data=null，包含 errorDetails 仅用于字段校验，不泄露 SQL/堆栈/密码。

HTTP：查询/命令成功 200，创建 201；参数 400，未登录/过期 401，角色不足 403，资源不存在或非本人资源 404，时段/状态/幂等冲突 409，违反信用/时间业务条件 422，限流 429，锁等待或依赖暂不可用 503。204 不使用，以保持统一响应。

核心写请求均要求 Idempotency-Key: UUID，至少对预约、考勤、申诉、审核、信用调整、资源批量变更实现。客户端一次点击生成一个 key，超时重试复用该 key，换参数必须换 key。GET 不要求。

业务码：VALIDATION_ERROR、AUTH_REQUIRED、TOKEN_EXPIRED、PASSWORD_CHANGE_REQUIRED、FORBIDDEN、NOT_FOUND、ACCOUNT_DISABLED、ACCOUNT_BLOCKED、CREDIT_INSUFFICIENT、SLOT_CONFLICT、USER_TIME_CONFLICT、INVALID_STATE、OUTSIDE_OPEN_HOURS、INVALID_TIME_GRID、CANCEL_WINDOW_CLOSED、CHECKIN_WINDOW_CLOSED、SEAT_CURRENTLY_OCCUPIED、INVALID_CHECKIN_CODE、LEAVE_LIMIT_REACHED、APPEAL_EXPIRED、APPEAL_EXISTS、IDEMPOTENCY_KEY_REUSED、RATE_LIMITED、BUSY_RETRY、INTERNAL_ERROR。错误码固定，不以中文消息作为前端分支条件。

10.2 认证、个人和公开接口

| 方法/路径 | 权限 | 请求与结果 |
| --- | --- | --- |
| POST /auth/login | 公开 | account,password；返回 accessToken,expiresAt,user,mustChangePassword；账号错误与密码错误统一提示 |
| POST /auth/logout | 登录 | 无请求体；撤销当前 sid，重复退出无副作用 |
| POST /auth/change-password | 登录 | oldPassword,newPassword；成功撤销全部会话并要求重登 |
| GET /me | 登录 | id,account,name,college,role,creditScore,creditRestricted,blocked |
| GET /me/reservations | 学生 | status,dateFrom,dateTo,page,size；仅本人 |
| GET /me/credits | 学生 | type,page,size；返回实际变化、余额、关联订单与有效处罚 |
| GET /me/notifications | 登录 | unread,page,size；按发布时间倒序 |
| POST /me/notifications/{id}/read | 本人 | 无请求体；重复已读成功 |
| GET /notices | 公开 | 仅 PUBLISHED；置顶优先、发布时间倒序，分页 |
| GET /notices/{id} | 公开 | 未发布返回 404 |
| GET /rules/public | 登录 | 仅前端展示所需生效规则，不泄露管理员/审计信息 |

10.3 房间、选座与预约

| 方法/路径 | 权限 | 请求与结果 |
| --- | --- | --- |
| GET /rooms | 学生/管理员 | campus,building,date,startAt,endAt,hasPower,nearWindow,quietZone,page,size；返回房间及匹配座位计数 |
| GET /rooms/{id} | 登录 | 基本属性、营业时间、行列、状态；不返回码哈希 |
| GET /rooms/{id}/availability | 登录 | startAt,endAt 必填；返回格点布局、座位属性、available、periodStatus、currentStatus、serverTime |
| POST /reservations | 学生 | seatId,startAt,endAt；返回订单详情和截止时间 |
| GET /reservations/{id} | 所属学生/管理员 | 返回快照、考勤、期限、允许操作提示、状态及终止原因 |
| POST /reservations/{id}/cancel | 所属学生 | 无请求体；需取消窗口合法 |
| POST /reservations/{id}/check-in | 所属学生 | code 为六位数字字符串；不接受 userId/checkInAt |
| POST /reservations/{id}/leave | 所属学生 | 无请求体；返回 leaveCount,leaveDueAt |
| POST /reservations/{id}/return | 所属学生 | 无请求体；返回新状态 |
| POST /reservations/{id}/check-out | 所属学生 | 无请求体；返回 eligibleMinutes,rewardRequested,rewardActual |

availability：periodStatus 为 FREE/RESERVED/OCCUPIED/UNAVAILABLE；currentStatus 为 FREE/RESERVED/IN_USE/LEFT_TEMP/MAINTENANCE/CLOSED。查询未来时段时不能因为“现在有人”就错误禁止未来预约；相反提前签到必须额外验证当前占用。查询结果不锁座，提交仍可能 409。允许选中相邻起止的预约，不支持拖动任意分钟。

创建示例：

{"seatId":"101","startAt":"2026-10-15T09:00:00+08:00","endAt":"2026-10-15T11:30:00+08:00"}

详情 data 至少包含 id,orderNo,userId,roomId,roomName,seatId,seatCode,startAt,endAt,status,terminationReason,checkInAt,checkinDueAt,cancelDueAt,leaveCount,leaveDueAt,finishedAt,version,allowedActions。管理员可见 userName/account，学生响应不含其他学生信息。allowedActions 是当前服务器提示，不是绕过后端校验的授权票据。

10.4 申诉与文件

| 方法/路径 | 权限 | 请求与结果 |
| --- | --- | --- |
| POST /files | 学生 | multipart file；返回 fileId,mimeType,size；不返回物理路径 |
| GET /files/{id}/content | 所有者/管理员 | 返回私有图片，Content-Disposition:inline，nosniff；非本人 404 |
| POST /appeals | 学生 | violationId,reason,fileIds；校验处罚本人、时限、次数和附件归属 |
| GET /me/appeals | 学生 | status,page,size |
| GET /appeals/{id} | 本人/管理员 | 理由、凭证 ID、审核意见及处罚信息 |
| GET /admin/appeals | 管理员 | status,account,dateFrom,dateTo,page,size |
| POST /admin/appeals/{id}/review | 管理员 | decision=APPROVE/REJECT,comment,expectedVersion；拒绝理由必填 |

文件读取是二进制接口，不套 JSON；错误仍返回 JSON。上传在事务外完成重编码写临时文件，再用短事务登记元数据；登记失败删除本次新建文件。绑定失败不删除学生已上传凭证，可在时限内重用。严禁用户传 filesystem path、URL 或 storage_key。

10.5 管理员资源与账号

| 方法/路径 | 请求/响应关键字段 |
| --- | --- |
| GET/POST /admin/rooms | 查询过滤或新建 code,name,campus,building,floorNo,openTime,closeTime,rows,cols,checkinCode |
| PATCH /admin/rooms/{id} | 基础属性、expectedVersion；缩短时间必须给 orderPolicy=KEEP_ACTIVE/FORCE_END |
| POST /admin/rooms/{id}/status | status,orderPolicy,reason,expectedVersion；响应 affectedCancelled,affectedKept,affectedEnded |
| POST /admin/rooms/{id}/checkin-code | newCode 六位字符串,expectedVersion；响应不含 code/hash |
| GET /admin/rooms/{id}/seats | 座位布局、标签、状态 |
| POST /admin/rooms/{id}/seats/batch | startRow,endRow,startCol,endCol,codePrefix,hasPower,nearWindow,quietZone；与现有位置冲突整体返回409，不覆盖 |
| PATCH /admin/seats/{id} | 标签、expectedVersion；坐标/编码修改有历史订单时禁止 |
| POST /admin/seats/{id}/status | status,orderPolicy,reason,expectedVersion；终止/取消按第3章 |
| GET /admin/reservations | account,roomId,status,dateFrom,dateTo,page,size；详情复用预约详情 |
| GET/POST /admin/users | 查询或创建学生 account,name,college；返回一次性密码只展示一次且不记日志 |
| POST /admin/users/{id}/status | status,reason,expectedAuthVersion；禁用有有效订单须 confirmTerminate=true |
| POST /admin/users/{id}/block | blocked,reason；设 blocked=true 时无责处理有效订单并撤销会话 |
| POST /admin/users/{id}/reset-password | reason；返回一次性密码，仅本次显示；提升 authVersion |
| POST /admin/users/{id}/credit-adjust | targetScore,reason；返回前后余额、流水 ID |

管理员不得通过这些接口把自己禁用或操作其他管理员的权限；学生管理接口只接受 STUDENT 目标。房间/座位状态变更前提供 GET /admin/rooms/{id}/impact 和 GET /admin/seats/{id}/impact?newStatus=... 返回预估受影响数量；真正执行必须重新查询，不能相信前端预估名单。对于大量订单，本期房间预约总有效单建议限制 <=1000；单次变更事务过长则拒绝 BUSY_RETRY 并人工在低峰操作，不能半取消半完成却返回成功。

10.6 规则、统计、公告

| 方法/路径 | 契约 |
| --- | --- |
| GET /admin/rules | 生效版本及完整规则 |
| GET /admin/rules/history | 历史版本分页，只读 |
| POST /admin/rules | config,baseVersion,reason；一次提交全量，baseVersion 过期409 |
| GET /admin/stats/overview | date；返回预约人次、当前在座率、有效违约率及分母 |
| GET /admin/stats/traffic | date,roomId可选；固定30分钟时间桶 |
| GET /admin/stats/room-usage | dateFrom,dateTo；最大31天，使用率排行 |
| GET/POST /admin/notices | 查询或 title,content,pinned；创建草稿 |
| PATCH /admin/notices/{id} | title,content,pinned,expectedVersion；已发布编辑留审计 |
| POST /admin/notices/{id}/publish | expectedVersion；发布并设置 publishedAt |
| POST /admin/notices/{id}/withdraw | expectedVersion,reason；撤回不物理删除 |
| GET /admin/audits | actorId,action,targetType,from,to,page,size；限定31天 |

单体本机开发开放 /v3/api-docs、/swagger-ui/；非 local profile 仅管理员或关闭。/actuator/health 只公开 UP/DOWN，不暴露详细数据库信息。禁止生产暴露 /env、/beans、/loggers。

11. 安全与会话实现

11.1 JWT 与服务端会话

采用 HS256，签名密钥至少 32 随机字节以 Base64 从环境注入；访问令牌固定 2 小时，不实现 refresh token。JWT 校验签名、算法白名单、issuer=studyroom、audience=studyroom-web、exp，允许时钟漂移 30 秒仅用于令牌；业务截止仍毫秒严格比较。认证后查 auth_session 未撤销/未过期、app_user ACTIVE、auth_version 一致且非 blocked；每次请求查库，明确以此换取可即时退出与禁用，不声称无状态。

前端令牌保存在内存 Pinia，不放 localStorage/sessionStorage；刷新页面需重新登录，这是本期简化的明确体验。退出清内存并请求撤销；网络失败也清本地，但提示服务端令牌未确定撤销、最长剩余有效期；后续管理员禁用可强制撤销。单账号最多 5 个有效会话，超出撤销最旧会话。BCrypt cost=12，实测登录性能再经评审调整，禁止降低为普通 SHA256。

11.2 角色与归属

SecurityFilterChain 默认 authenticated，公开白名单只允许 login、公开公告与最简 health。/admin/ 要求 ADMIN；学生操作还必须要求 STUDENT，管理员不能任意调用学生接口替他人签到。Service 内验证 reservation.user_id==currentUser.id，不能只靠 URL；非本人返回404。文件、申诉、通知同样归属验证。must_change_password=true 的账号只允许 /auth/change-password、/auth/logout，其他返回 PASSWORD_CHANGE_REQUIRED。

11.3 输入、限流与日志

- 登录：按 IP 每分钟 20 次、按 account 每 15 分钟失败 5 次暂停 15 分钟；提示统一，不泄露账号存在性。内存限流适用于本期单实例，重启会清空，部署说明必须承认此限制。

- 签到：每用户每订单 5 分钟最多 5 次错误，IP 每分钟最多 30 次；失败不修改订单。限流计数不放核心事务，计数原子更新。

- SQL 全用 #{}；LIKE 转义百分号/下划线；分页大小和日期范围强限制；所有字符串长度前后端同时约束。

- 密码字段不 trim，账号 trim/标准化；六位码使用正则 ^[0-9]{6}$，不转换数字。

- Bearer 请求且令牌不自动随浏览器发送，关闭 CSRF 的依据是非 cookie 凭据；若未来改 HttpOnly cookie 必须重新引入 CSRF 防护。生产同源，开发仅 Vite proxy，不设置任意 Origin+CORS credentials。

- 输出文本由 Vue 转义，不使用 v-html 展示公告/申诉；图片私有下载鉴权，文件名做响应头安全编码。

- 日志允许 traceId、路径、耗时、错误码、脱敏 account；禁止 Authorization、password、code、一次性密码、原始请求 body 统一全量打印。

- 信用人工修正、禁用、规则发布、维修、闭馆、审核、密码重置必须审计；学生只能查看本人信用变动，不直接访问全量审计。

12. 后端逐模块实施任务

12.1 公共基础

实现 UTC Instant→业务 LocalDateTime 的统一 TimeProvider，注入 Clock bean；生产 Clock.systemUTC，测试 Clock.fixed/mutable。ApiResponse 泛型 record、PageResult、ErrorCode、全局异常、traceId MDC、BigInt 字符串 Jackson 处理、日期序列化、Bean Validation。建立参数不合法→400、业务拒绝→422、状态冲突→409 的映射测试；数据库异常对外仅 INTERNAL_ERROR/BUSY_RETRY。

实现 ResourceGuard.executeCommand 类模板统一 guard 与 now，切记 @Transactional 由 Spring 代理调用；禁止静态调用/self-invocation 绕过事务。Mapper XML 单独编写 guard select for update、条件迁移、重叠查询；对 Mapper 集成测试验证 affectedRows、隔离级别、时间精度。

12.2 Auth/User

先实现管理员初始化命令、用户创建和 BCrypt，再实现 login 与 resource-server 验证、sid 会话、logout/change-password、归属工具。初始化命令只在显式 --bootstrap-admin 模式运行，读取环境 BOOTSTRAP_ACCOUNT/BOOTSTRAP_PASSWORD，成功即退出，不启动 Web；若管理员已存在拒绝重复，明文只来自环境、不持久记录。生产模式禁止自动生成固定 admin123 账户。

12.3 Resource/Rule

CRUD 按版本乐观校验，先实现只读页面依赖。房间 open/close 与 seat 标签输入校验在领域层；批量座位生成先计算完整坐标/编号并校验重名，再同事务插入，任何冲突整体回滚。RuleService 从 guard 的 active_rule_id 读取完整版本，不逐 key 读取；发布事务锁 guard、校验 baseVersion、新建版本、切指针、审计。

12.4 Reservation/Attendance

实现纯函数 TimeRange.overlaps、TimeGrid.ceil、RuleValidator、ReservationStateMachine，先单测再接 Mapper。AvailabilityService 根据查询区间及资源/状态/期限输出派生状态；不得返回其他学生姓名。命令 Service 复用统一截止判断与预结算；只有 successful transition 写 attendance_event。签退从事件计算在座时长，测试缺失/重复事件时抛一致性错误并报警，不能用猜测时长发奖励。

12.5 Credit/Appeal/Notification

CreditService 唯一事件接口 apply(eventKey,userId,requestedDelta,type,source)。ViolationService 和 SettlementService 只通过该接口扣分；申诉退款也走同一入口。AppealService 用处罚 ownership 与 notifiedAt 验窗口，绑定附件在审核之前完成。站内通知本期就是数据库记录，不引入 WebSocket；前端每 60 秒及操作完成后刷新未读计数。

12.6 Stats/Notice/Audit

统计查询只读，不获取 guard；需承认瞬时数据在并发写入时是查询时点视图而非跨接口原子快照，overview 单事务 READ COMMITTED 单 SQL 或一致口径聚合。公告纯文本，不物理删除；AuditService 必须脱敏，避免 record DTO 自动 toString 泄漏密码。管理列表返回 DTO 中按权限隐藏私人手机号。

13. 前端页面、交互与状态规范

13.1 页面与路由

| 路由 | 页面元素及操作 | 空/错/加载状态 |
| --- | --- | --- |
| /login | 学号、密码、提交，首次密码修改重定向 | 禁用重复点击；统一错误提示 |
| /change-password | 旧/新/确认密码 | 不打印密码，成功重登 |
| /student/home | 信用概览、公告、未读通知、最近预约 | 无预约给选座入口 |
| /student/rooms | 日期时段、校区楼宇、标签筛选和房间卡片 | 选择合法区间后再查询；无余位明确提示 |
| /student/rooms/:id | 座位网格/移动卡片、图例、选座确认 | 查询过期提示刷新；409后重查 |
| /student/reservations | 当前/历史、状态筛选、分页 | 列表骨架和重试，不编造成功 |
| /student/reservations/:id | 时间、房间、状态、截止倒计时、签到/暂离/签退 | 使用服务端 allowedActions 提示，操作后重查 |
| /student/credits | 流水、处罚详情、申诉入口 | 显示实际入账和封顶部分 |
| /student/appeals | 新建/列表/详情、凭证、审核结果 | 截止显示服务器基准；上传失败可重试 |
| /student/notifications | 未读/已读，订单跳转 | 重复标读无副作用 |
| /admin/dashboard | 指标卡、时段流量、排行、违约率 | 无数据不用随机图表填充 |
| /admin/rooms | 房间表单、时间配置、布局、状态、码重设 | 关闭/缩时必须预览影响并二次确认 |
| /admin/reservations | 多条件列表和只读详情 | 不提供代签入口 |
| /admin/rules | 当前配置、完整发布表单、历史 | 版本冲突提示重新加载，不静默覆盖 |
| /admin/appeals | 待审列表、理由凭证、通过/驳回 | 审核后按钮禁用，重复请求可安全处理 |
| /admin/users | 学生创建、禁用、重置密码、信用调整 | 高影响操作说明原因，临时密码仅一次可见 |
| /admin/notices | 草稿/发布/撤回、置顶 | 纯文本预览 |
| /admin/audits | 时间/动作/对象筛选 | 分页、日期范围约束 |

布局：学生端移动优先，管理员桌面优先但表格可横向滚动。统一浅色主题、中文 UI、字体系统 sans-serif；座位绿=可约、黄=已约、红=使用中、灰=停用，暂离增加文字/图标，不只依赖颜色。320px 宽不出现关键按钮溢出；桌面 >=1280px 侧栏布局；表格保留清晰状态文本。

13.2 API 与交互细节

Axios 实例 baseURL=/api/v1、timeout=10000；request interceptor 附 Bearer 和 traceId（可选客户端请求 ID，不覆盖服务器 trace）；response 解包 data 并保存 serverTime。401 清 token 跳登录，避免并发401多个弹框；403提示无权限；404保持隐私提示；409提示状态变化并刷新；422显示具体业务规则；429按 retryAfter；503显示稍后重试。不可对写请求自动无 key 重试。

Pinia auth store 仅内存 token/user；rule store 缓存当前展示规则（发布后失效）；页面数据不永久缓存。预约点击时按钮 loading→保存 key→提交→超时先复用 key查询/重试→成功跳详情→刷新余位。不能先显示“预约成功”再异步提交。表单起止选择严格30分钟，服务端返回时间用于倒计时偏移；网络恢复/页面回前台重新取 serverTime，不以倒计时 0 本地强行结算。

签到弹窗六位码 type=text、inputmode=numeric、maxlength=6；不写入 URL/分析事件。暂离提示次数、截止及扣分；签退提示实际结束会释放座位、不可恢复。提前签到失败应提示“前一使用权尚未结束”，而非泛化“系统错误”。附件展示通过鉴权 Axios 获取 Blob URL，用完 revokeObjectURL，不用裸公开链接绕过访问控制。

13.3 前后端并行开发

后端先冻结 OpenAPI DTO 与错误示例；前端可用本地 mock transport，开关只允许 development，明显提示“模拟数据”。mock 不能进入验收构建；构建检查阻止 VITE_USE_MOCK=true 的 production。生成的 TS DTO 与 OpenAPI 建立字段一致检查；不允许页面直接拼另一个路径常量。接口变更先更合同、更新测试，再改页面，不靠口头通知。

14. 统计口径与计算细节

- 今日预约总人次：start_at 落在指定日、status 不为 CANCELLED 的订单数，不是去重人数；同时返回 cancelledCount 和 distinctStudentCount，避免混淆。

- 当前在座率：当前OPEN房间内NORMAL座位中实际 IN_USE 且 now 在有效使用权内的座位数 / 同一资源集合座位总数；LEFT_TEMP 不计实际在座。若分母0，rate=null，界面显示“无开放座位”。被停用却 KEEP_ACTIVE 的占用另列 keptActiveSeats，不混入正常座位分母。

- 30分钟流量：各时间桶内发生 CHECK_IN 的次数，按实际签到事件统计；提前签到落到真实事件桶。另有使用率曲线则必须另命名，不复用流量指标。

- 房间/楼宇使用率：指定范围内实际 IN_USE 时间段与营业时间、座位可服务时间的交集秒数 / 可服务座位秒数；暂离不计。资源变更历史按第7.2.11章resource_status_event完整快照重建，并与retained_service明确许可区间取并集还原分母。不能用今天状态代替过去状态。

- 本周违约率：date所在周周一00:00至下周一00:00，按订单start_at归属该周；该集合中截至asOfAt已到期或已终态的非取消订单为分母，其ACTIVE有效违约订单为分子。已撤销不计违约；管理员强制结束无责但作为非违约终止纳入分母。接口返回weekStart/weekEnd/asOfAt、settlementPendingCount；未扫描订单按与SettlementService相同的纯期限函数推导应有终态及违约，避免实时分母与滞后分子混用；推导不写库、不提前产生扣分。分母0→null。

- 自动结算仍使用实际业务截止时间，不按扫描时刻扩大在座；主动签退按实际签退时间。若终态缺事件需用原始签到/暂离事件重建，不把整预约时长当实际占用。

- 管理员查看区间上限31天，分页排行默认10；原始结果包含 numerator/denominator，接口测试用可手算数据验证。

resource_status_event、retained_service以第7.2.11章完整结构为准；房间营业时间改变和座位停用都写事件。超出预约end的段不计；提前签到不计预约start之前的学习段。KEEP_ACTIVE保留许可仅延续到相关订单end，并在实际提前结束时截断，分母按座位许可区间并集延续，避免重复累加或使用率超过100%。

15. 开发演示数据与初始化

V001 只建结构，V002 默认规则/guard；演示用户和房间用 local-only CLI 在 Flyway 成功后显式导入，不放生产自动启动迁移。数据构造由独立 SeedService 走领域校验；需要刻意过去违约数据时使用 test fixture，不能改生产 Clock。

最小数据：2校区、2楼宇、3房间（07:00—22:30）；每房间4行6列，包含空洞、插座、靠窗、静音标签；至少2个维修座位、1个闭馆房间；8个虚构学生，其中信用100/60/59/5，1个禁用；1个管理员。账号与初始密码通过创建命令一次性输出并让教师线下使用，禁止文档内固定通用密码。

演示初始化分离SeedReferenceDataService（正常领域命令生成账号资源）和DemoFixtureService（仅local且显式--allow-demo-fixtures）。后者可按当天构造历史订单/事件/流水/处罚/申诉/通知并原子导入，但不可修改系统/生产Clock；导入后执行全部不变量校验。每个业务样本使用独立demo_key并纳入导入去重登记，不能只对账号资源查重。进行中样本仅在实际营业期间且有合法时间时生成，其余时段跳过并明确提示；不要承诺任意时刻都有IN_USE/LEFT_TEMP。可生成时业务样本覆盖 RESERVED、IN_USE、LEFT_TEMP、COMPLETED、CANCELLED、VIOLATED，各至少1；一条已撤销处罚、一个待审申诉、一条已封顶奖励、一个公告及通知。样本日期相对于运行当天生成，不能固定为过期日期使演示失效。导入幂等：以演示 code/account 查重，不覆盖已有数据；重复执行给出跳过数。正式模式拒绝演示导入。

16. 测试方案与逐项验收

16.1 测试分层和夹具

纯单测不连接数据库：时间格点、重叠、奖励、状态机、规则校验。真实 MySQL 集成测试用独立 studyroom_test，测试账号仅能操作该库；禁止使用 dev/prod URL。每个用例自建 fixture、结束后按外键顺序清理自身数据；只能 test profile 执行清理，要求 schema 名白名单。并发测试不使用 @Transactional 测试方法包住全部线程，否则数据不可见且线程不共享事务。使用 barrier 同时放行两个独立服务/HTTP请求，每请求独立事务和连接。

Clock 可注入测试固定时刻，通过 Spring test bean 覆盖，不提供公共“修改系统时间”API。任务用 settleBatch/settleOne 直接调用做测试，而不是 sleep 60 秒。端到端浏览器测试自行启动固定端口本机服务；未运行 Docker 不阻塞集成测试，禁止声称用 mock Mapper 验证了行锁。

16.2 必须执行的用例目录

| ID | 场景与数据 | 必须断言 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 正确密码、错误密码、未知学号 | 正确登录；其余统一401，不泄露账号 |
| T02 | 过期/伪造JWT、已退出sid | 全部拒绝；退出后立即失效 |
| T03 | 重置密码、首次改密、禁用/黑名单 | 旧会话无效；首次改密前业务被拒绝 |
| T04 | 学生调管理员接口/他人订单/附件 | 403或404；DB无变化 |
| T05 | 今天、未来2天、未来3天 | 前两范围允许，未来3天拒绝 |
| T06 | 10:07最早起点、10:00边界 | 10:30与10:00分别正确，不向下取整 |
| T07 | 29/30/240/270分钟、非格点 | 仅合法时长格点通过 |
| T08 | 越营业时间、闭馆、维修 | 不可新增预约，查询一致 |
| T09 | 未来查询时现在有人、暂离 | 不错误拒绝未来；暂离仍保留使用权 |
| T10 | 两学生同座同区间同时提交 | 恰好1成功1冲突；无重叠有效订单 |
| T11 | 两学生同座不同起止但重叠 | 同样只1成功，证明不是仅唯一索引 |
| T12 | 同学生两座同时间并发 | 恰好1成功，个人重叠0 |
| T13 | 同座相邻时段并发 | 两单可成立，边界不冲突 |
| T14 | 创建与维修/闭馆/信用调低并发 | 结果符合一个可解释串行顺序，无漏取消新单 |
| T15 | 同key同参、同key异参、超时重试 | 一笔订单；异参409；响应可重放 |
| T16 | 取消截止前、恰好、后1ms | 前/恰好成功，后拒绝；释放后可重新约 |
| T17 | 签到早界、晚界、晚1ms、end点 | 边界合法；超晚/到期拒绝 |
| T18 | 错误码、前导零码、限流 | 正确字符串匹配；5次错后限流 |
| T19 | 相邻前单未结束，后一单提前签到 | 拒绝侵占；前单结束后可提前签 |
| T20 | 同学生前单另一座在用 | 拒绝提前并用；取消/签到/扫描竞合仅1迁移 |
| T21 | 暂离第1/2/3次，重复同key | 前2次成功，第3拒绝；重试不增加 |
| T22 | 回座恰好leaveDue、晚1ms | 前者回座，后者违约且一次扣分 |
| T23 | leaveDue早于/等于/晚于end | 早于违约；等于/晚于自动完成 |
| T24 | 闭馆KEEP_ACTIVE后回座/新暂离 | 回座可，新增暂离拒绝 |
| T25 | 有效在座119/120/149/150/210分钟 | 奖励0/2/2/3/5，最高5 |
| T26 | 提前签到和多次暂离 | 提前段不计、暂离扣除、累计秒数再取整 |
| T27 | 信用98奖励5、信用100奖励5 | 实际+2/+0；流水请求值和封顶值正确 |
| T28 | 爽约重复任务、任务与签到竞合 | 只1处罚/扣分/通知 |
| T29 | 暂离与到期均超时后补扫 | 以业务最早截止决定，不依扫描分支 |
| T30 | 自动完成与end点签退 | 自动完成零奖励、零扣分 |
| T31 | 服务停机后重启、两阶段跨截止 | 补结算不漏；请求失败不回滚应提交处罚 |
| T32 | 申诉通知后48h恰好/超1ms | 恰好通过；超时拒绝 |
| T33 | 同处罚重复提、驳回重提、他人处罚 | 唯一工单，不允许重提/越权 |
| T34 | 两管理员并发审核、反向重复决定 | 只一次返分、处罚撤销、订单不复活 |
| T35 | 5分扣10后申诉、98分返10 | 实际扣5；恢复原实际扣额且上限100 |
| T36 | 维修/闭馆KEEP_ACTIVE与FORCE_END | 正确取消未来、保留/终止当前，无责通知 |
| T37 | 规则发布后旧单、并发发布 | 旧快照不变；过期baseVersion409 |
| T38 | 批量座位坐标重名/越界/部分冲突 | 整批失败，不部分覆盖 |
| T39 | 纯手算统计样本/资源历史变化 | 分子分母正确，空分母null，撤销不计违约 |
| T40 | 公告草稿/发布/撤回、XSS字符串 | 公共只看发布；文本转义，无脚本执行 |
| T41 | 通知归属和重复标读 | 不泄露别人通知，重复无副作用 |
| T42 | SQL注入、排序注入、超范围分页 | 参数化，白名单，大小范围受限 |
| T43 | 伪图片/路径穿越/超大像素/他人文件绑定 | 全部拒绝，私有文件不可公开访问 |
| T44 | 核心写故障中断、审计插入失败 | 事务回滚，无孤立余额/流水/状态 |
| T45 | 100并发负载、普通查询 | 无超卖，记录实际成功率、延迟、锁等待 |
| T46 | 无用户空库迁移、bootstrap管理员、构建、重启、备份恢复 | 系统默认规则可无管理员创建，初始化完整可复现，既有数据不丢 |
| T47 | 认证/码校验后排队，期间禁用/改密/换码 | 事务内版本重查拒绝旧凭证，旧密码不能新建会话 |
| T48 | 非默认阈值80、奖励stepScore2、处罚7；新旧单对比 | 个人受限按当前规则，履约按各自快照，默认常量不写死 |
| T49 | 重置密码响应丢失后同key重试 | 不二次改密，不返回明文；明确新key再次重置 |
| T50 | 零奖励签退重试、资源多次保留和提前结束 | 原结果可重放；许可区间并集，无重复分母 |

16.3 核心 SQL 证据

SELECTa.id,b.idFROMreservationaJOINreservationb

ONa.seat_id=b.seat_idANDa.id<b.id

ANDa.start_at<b.end_atANDa.end_at>b.start_at

WHEREa.statusIN('RESERVED','IN_USE','LEFT_TEMP')

ANDb.statusIN('RESERVED','IN_USE','LEFT_TEMP');

用户冲突用 user_id 替换 seat_id；考虑“尚未扫描但事实上已过期”的记录时，先完成补扫，再执行历史一致性查询。提前实际使用权检查另用 min(start_at,check_in_at) 查询，不能仅用原预约区间。信用证据查询 score 越界、balance_after!=balance_before+actual_delta、event_key重复、同订单多处罚，期望均0行。每次并发测试保存请求结果、前后数据库快照计数、上述查询结果；不能只截图前端弹窗。

17. 本机启动、部署与恢复步骤

17.1 未来开发时的前置命令（本次未执行）

PowerShell 会话级配置，关闭终端即失效，不修改系统全局变量：

$env:JAVA_HOME="D:\JDK_21"

$env:DB_USER="studyroom_app"

$env:DB_PASSWORD="由操作者安全输入的实际数据库密码"

$env:UPLOAD_DIR="D:\studyroom-data\uploads"

$env:JWT_SECRET_BASE64=[Convert]::ToBase64String([Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::GetBytes(32))

密码字符串仅说明输入位置，不是可直接使用的密码。正式部署通过受控环境注入并稳定保存 JWT 密钥；每次随机换密钥会使旧会话令牌全部失效。配置不得提交 Git。创建 upload 目录前确认目标目录并限制 ACL：仅服务用户和管理员可读写，不放 frontend/public 或 Web 根。

使用管理员账号连接：

&"D:\MySQL\MySQLServer8.0\bin\mysql.exe"-h127.0.0.1-P3306-uroot-p

-p 后不写密码，避免进程列表泄漏。root 仅作初始化示例，实际使用获得授权的管理账号。执行第7章建库并创建迁移账号/运行账号：迁移账号仅对本项目库有 DDL/DML；运行账号只 SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE，不可 CREATE/DROP/GRANT/FILE。local profile 为简化可使用项目库专用迁移账号启动，部署时改 Flyway 独立 credentials，避免运行用户保留DDL。测试账号仅 studyroom_test，绝不授予全库权限。

17.2 初始化和构建顺序

1. 拿到代码后检查版本锁、工作区状态、敏感配置未提交；确认数据库实例和端口，不修改其他项目库。

2. 按第6章建立 Maven/frontend 工程及锁文件；首次依赖下载需网络，不承诺离线可用。

3. 后端编译：在 backend 目录执行指定 Maven 路径 clean verify；需要测试库配置，先跑 unit profile 再 integration profile，定义 profile 区分 Surefire/Failsafe。

4. 启动后端：Maven spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=local；自动迁移空 project schema，不重建非空数据库。

5. 显式执行 bootstrap-admin 和 seed-demo CLI。首位管理员不存在前启动 Web 可返回健康但登录无账号；不能自动降级创建弱密码。

6. 前端使用 Node 配套 npm-cli.js 执行 ci、typecheck、test、build，再 run dev。npm 工具只在项目/受管目录安装，不全局安装。

7. 访问 127.0.0.1:5173；检查后端 127.0.0.1:8080/actuator/health 与 /v3/api-docs，登录后执行主链路。

8. 运行集成/并发/e2e，再产生成品 JAR 和前端 dist；不得把“服务能打开”视为验收通过。

典型命令，操作终端所在目录应为 backend 或 frontend，路径含中文加引号：

&"D:\Maven\apache-maven-3.9.16\bin\mvn.cmd"cleanverify

&"D:\JDK_21\bin\java.exe"-jar"backend\target\studyroom-1.0.0.jar"--spring.profiles.active=local

&"C:\Users\Little_Snowball\.workbuddy\binaries\node\versions\22.22.2-6\node.exe""C:\Users\Little_Snowball\.workbuddy\binaries\node\versions\22.22.2-6\node_modules\npm\bin\npm-cli.js"ci

npm-cli.js 的实际位置必须通过 Get-Command npm 与安装目录确认；上述受管发行版路径是预期布局，检查时只确认了 npm 命令入口，未验证该脚本存在。如果不同，使用该 Node 对应真实 npm 入口，不切换到不明全局 npm。构建文件名由 pom artifactId=studyroom、version=1.0.0 固定。所有路径示例都是未来工程约定。

17.3 单机正式演示部署

后端使用 Java JAR、127.0.0.1:8080，前端 dist 由 Nginx/Caddy 等静态服务同源托管；本机当前未验证安装 Nginx/Caddy，需在部署阶段经授权安装或使用已有服务。课程本机演示可保留 Vite dev server，但明确非生产部署。公开部署配置 HTTPS；反向代理 /api/v1、私有文件接口、health 到后端；SPA 非 /api 路由回退 index.html，API 404不能变成200 HTML。

生产禁止调试、禁止 mock、关闭公开Swagger、限制上传目录与健康详情、绑定私网/回环；防火墙只开放前端入口，不将3306暴露公网。服务托管工具当前未选定已安装项，课程演示用明确前台进程；长期运行可经授权安装 Windows 服务包装器，不在脚本里默认修改系统服务。

17.4 备份、恢复与故障处理

- 演示前和升级前使用 mysqldump --single-transaction --routines --triggers 备份本项目库；同时备份私有上传目录、应用版本号与迁移版本。密码用交互提示或权限受控凭据文件，不放命令参数。

- 备份时禁止并发执行 DDL；数据库和文件需一致，先进入维护模式暂停业务写入和上传，再备份、记录时间，恢复后校验 file_object 对应文件存在。

- 恢复必须先在新建独立 restore 库验证，不覆盖原库；只有明确确认目标路径和库名后再切换。恢复后验证信用余额、处罚/返分幂等、订单补扫、管理员登录、文件读取。

- Flyway失败：保留日志/库快照，定位首个失败语句，禁止直接 clean。端口占用：确认进程来源，改本项目端口，不杀未知进程。DB登录失败：检查授权账号/host/密码，不猜密码或切 root 运行。

- MySQL双服务：由机器所有者检查服务归属和 my.ini，不在项目脚本自动停止/删除任一服务。Docker不可用：按本机MySQL路线，不临时换H2冒充事务验证。

- 锁等待：查询本项目事务/慢SQL，缩短持 guard 时间；不增加无上限等待；503提示可重试。重启应用必须使用同密钥/库/上传目录，并执行补扫。

18. UI、接口和数据质量检查表

页面无占位假文案、无假统计、无重叠溢出；统一字体、颜色、状态中文；按钮操作有加载、成功、失败、重试；确认框明确取消/终止是否无责。移动端可选座、不依赖 hover。服务时间变化能刷新倒计时；信用受限时已有预约仍显示正常操作。

接口 DTO 没有密码哈希/现场码哈希/服务器路径；错误码与 HTTP 对齐；同名字段日期格式一致；空值与空列表有明确语义。分页 total 与筛选一致；后端不接受 userId代替当前身份，管理员权限和归属测试不可省略。

数据库每张表有迁移、主键/外键/索引/检查；记录终态原因、规则版本、事件时间；信用0变动有解释；申诉撤销不重开订单。运行数据不与测试库混用；角色权限没有前端独占实现。

19. 八周工作包、分工与依赖

团队：R1组长/需求测试部署，R2前端，R3后端数据。240人时仍作为粗估，最终全量功能尤其私有凭证和历史使用率比原计划更重；下表为重新分配基线，每项实际耗时每日登记。不得把8周等同于已投入工时，成员姓名及日历起止由团队登记，不影响技术实现。

| 周/任务 | 责任 | 估计人时 | 输入依赖 | 输出/退出标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 需求冻结/规则走查 | R1+全员 | 16 | 本文、SRS | 决策无待定技术规则，主链路一致 |
| W1 环境权限/依赖构建PoC | R3+R2 | 8 | DB管理账号 | 真实MySQL连接、Java/Vue最小构建 |
| W2 ER/迁移/DTO/OpenAPI | R3+R1 | 16 | 规则冻结 | 全表空库迁移、接口字段清单 |
| W2 页面导航/原型/测试设计 | R2+R1 | 12 | API草案 | 双角色导航与T01—T46夹具设计 |
| W3 后端公共/鉴权/用户/规则 | R3 | 18 | schema | 登录、会话失效、权限测试通过 |
| W3 前端公共/登录/布局 | R2 | 12 | DTO | 登录和路由，401处理完成 |
| W3 SQL并发PoC | R3+R1 | 8 | guard/真实DB | 同座/同人并发无冲突遗漏 |
| W4 房间/座位/查询/管理 | R2+R3 | 24 | 认证/迁移 | 可查询、标签、布局、维护影响预览 |
| W4 预约/取消/接口契约回归 | R3+R1 | 18 | 并发PoC | T05—T16通过 |
| W5 签到/签退/暂离/调度 | R3+R2 | 28 | 预约 | 状态机、边界、补扫闭环通过 |
| W5 信用/奖励/通知 | R3+R1 | 14 | 结算 | 信用幂等、封顶、审计通过 |
| W6 申诉/附件/规则管理 | R2+R3 | 22 | 流水/文件 | 审核返分一次、文件私有访问 |
| W6 公告/统计/账号管理 | R2+R3 | 14 | 事件历史 | 手算指标一致，无假数据 |
| W7 集成/安全/并发/回归 | R1+全员 | 20 | P0/P1完成 | T01—T46执行，核心缺陷关闭 |
| W8 部署恢复/实测/答辩 | 全员 | 14 | 全量功能 | 干净机/空库启动证据、最终包 |
| 合计 | 3人 | 244 | 比原240增加4人时，约1.7% | 每格为参与人员合计人时，不是每人投入；周会校准 |

资源校准拆分：上述15项按顺序分别分配R1/R2/R3人时为8/4/4、0/3/5、4/0/12、6/6/0、0/0/18、0/12/0、4/0/4、0/12/12、4/0/14、0/12/16、4/0/10、0/10/12、0/8/6、10/5/5、6/4/4；合计R1=46、R2=76、R3=122（已计算核对总244）。后端明显是瓶颈，原每人每周10h的均匀假设不再成立：R3需平均15.25h/周，或R1承担部分后端/测试基础任务。团队若无法满足，须在开工前重新排期或延长周期，不能仅凭总人时接近240就保证8周全量完成。

关键路径：数据库权限→迁移→鉴权→资源→预约事务→考勤结算→信用→申诉→集成验收。前端可在OpenAPI之后并行，但不允许在业务规则未实现时以 mock 当完成。W3并发PoC失败优先修复，不继续堆页面；W5主链路未通，停止图表优化；不得压缩安全、幂等和并发测试来保装饰性功能。

阶段门禁：M1规则/环境/接口冻结；M2 W6可演示P0+主要P1、无重叠有效占用；M3 W8全部计划功能、测试/缺陷/部署证据完成。若教师要求严格原W2/M1、W6/M2日历，把W1/W2工作相应合并，不删技术门禁。

20. 性能、故障和发布验收

20.1 负载设计

本机100并发虚拟用户，不等于100次同一座位抢约；分两组：一致性组100用户抢同一座位，期望1成功99业务冲突；混合负载组分散用户/房间，查询60%、创建15%、签到/签退15%、列表10%，构造足够账号与可约时间，预热30秒、正式持续5分钟、至少3轮。

无需预装专用工具：先用Java并发HTTP集成驱动，CountDownLatch/ExecutorService、独立账号token；性能统计用每请求纳秒计时汇总。可后续经授权加JMeter，但不是本机已具备事实。记录总数、2xx、预期4xx、非预期4xx、5xx、超时、平均/P50/P95/P99、吞吐、DB连接/guard等待、CPU/内存。请求成功率=(正常2xx+场景预期业务拒绝)/全部有效请求；同时单独报告2xx比例，避免靠大量409掩盖吞吐问题。

目标：普通列表/余位平均<=500ms；100并发系统处理成功率>=99.5%；一致性错误必须0。P95先记录实测，不伪造已有达标。全局guard可能拉高写P95，报告应明确。若不达标，按索引/查询次数/事务长度/连接池逐项定位，不能简单放大连接数导致更严重争锁。性能变更后重新跑所有并发与边界测试。

20.2 发布前阻断项

存在超卖、同人重叠、越权、信用重复、终态复活、已通过申诉重复返分、密码明文、公开私有证据、数据库迁移不可复现时禁止发布。High缺陷不关闭不得验收；低优先UI缺陷可明确列已知问题，但不能隐瞒。

发布记录包含commit/tag、工具版本、package-lock、Maven解析依赖树、迁移checksum、环境profile、测试报告、实测表和备份位置。依赖扫描发现高危漏洞先评估/修复；本文固定版本只是起点，不以“文档写了该版”为由忽视漏洞。

21. 协作、变更与交付清单

Git main保持可演示；feature/*开发，至少一同伴审查。提交信息使用 feat/fix/test/docs/chore +模块+需求ID，示例 feat(reservation): FR-S05 add guarded booking。不得提交数据库密码、JWT密钥、私有证据、target、node_modules、dist、IDE用户配置。数据库成功迁移不可改原文件，新增V003等递增脚本；原SRS与用例图变更保留版本并列出差异，不偷偷覆盖。

变更单字段：ID、原规则、新规则、原因、提出/批准人、受影响表/API/页面/测试、迁移与兼容措施、排期影响、版本。教师改变到期罚分/动态码等需求须同时改快照、结算、测试、说明，不能仅改一个配置数字。

最终交付包含：前后端源码、迁移/演示初始化、配置示例和运行说明、OpenAPI、数据库字典/架构说明、本手册、单元/接口/并发/e2e测试、测试结果、缺陷记录、性能环境与实测、备份恢复演练、答辩脚本和Git证据。代码包不包含真实个人数据。本文不自动生成这些项目产物，列清单供未来执行。

22. 从零开发的逐步执行清单

1. 阅读第3章规则，记录本文版本；验证本机版本和DB账号。输出环境检查记录；不满足先解决权限，禁止换库掩盖问题。

2. 创建backend/frontend目录与构建文件，锁版本；最小health与Vue页面各可运行。输出首次构建成功证据。

3. 根据第7章完成V001/V002及resource_status_event；在空test库迁移、检查外键与索引。输出ER/DDL与迁移记录。

4. 写时间/冲突/奖励/状态机纯函数及单测；通过后才接数据库。输出单测报告。

5. 写guard、事务模板、幂等记录和异常转换；真实MySQL并发PoC通过。输出T10—T15证据。

6. 完成Auth/User/会话/首次改密/权限。前端接登录路由和角色布局。输出T01—T04。

7. 完成房间/座位/规则/余位接口与对应页面。输出合法查询/维护影响预览，T05—T09/T36—T38。

8. 完成创建/取消、详情/历史。输出预约释放闭环，T16。

9. 完成签到/提前占用检查/暂离/回座/签退，前端按钮按契约调用。输出T17—T27。

10. 完成Settlement/Violation/Credit/Notification与重启补扫，故障回滚测试。输出T28—T31/T44。

11. 完成附件/申诉/审核、信用人工调整，输出T32—T35/T43。

12. 完成公告/统计/审计/账号管理和移动适配，输出T39—T42。

13. 按第16章执行全回归，缺陷闭环；按第20章实测100并发，不只报目标。

14. 空库重建、演示数据导入、构建JAR/dist、按第17章部署，做恢复演练。

15. 固定tag、交付清单逐项打勾、按第23章演示。只有前述门禁全部满足才标完整软件完成。

23. 答辩演示脚本与检查结果说明

演示前确保当天样本、服务器时区、DB和upload目录正确，所有账号密码使用线下交付。正常演示：学生登录→筛选日期时段→选择可约座位→创建→管理员查看该单→学生输入现场码签到→暂离/回座→提前签退→另一学生预约释放后的合法格点时段→查看信用及通知。现场时间不够时用测试夹具展示结算，不修改操作系统时间、不开放后门管理员时间API。

异常演示：两独立账号并发同座→一成功一409→展示数据库重叠查询0行；同学生两座并发→仅一单；任务重复执行→仅一处罚；管理员通过申诉两次→仅一返分；学生伪造admin/他人订单→403/404；维修影响预览→无责取消通知。全部使用真实API与MySQL，不能通过前端假消息模拟。

本次文档已完成的是：本机工具/服务/端口只读检查、版本兼容资料与包元数据查询、业务决策补全和实施规范。尚未执行的是：数据库认证/服务端SQL版本确认、依赖安装编译、迁移、API/UI/并发/性能测试、部署和恢复。本机数据库双服务、运行账号权限、npm具体入口、最终依赖安全扫描都列为W1/W3前置检查，不伪称已解决。

附录 A. 实施决策汇总

A1改为仅文档；Java按本机21而不是建议17；MyBatis非JPA；不依赖Docker；全部建议业务规则采纳，未定值补为暂离超时扣10、到期自动完成不罚不奖、申诉通知起算48h、拒绝重提、可选私有图片、黑名单独立且不豁免低信用、人工禁用无责清理有效使用权；固定规则快照；本期核心写以MySQL guard串行化以降低证明复杂度。此方案的性能成本必须实测，不以课程简化为由忽略。

附录 B. 官方资料与核验边界

- Spring Boot 3.5 系统要求：https://docs.spring.io/spring-boot/3.5/system-requirements.html （查询时页面列3.5.16、Java17—25、Maven>=3.6.3）。

- MyBatis Starter兼容表：https://mybatis.org/spring-boot-starter/mybatis-spring-boot-autoconfigure/ （3.0系列对应Boot3.2—3.5）。

- Maven包元数据：https://repo.maven.apache.org/maven2/org/mybatis/spring/boot/mybatis-spring-boot-starter/maven-metadata.xml （核验3.0.5已发布）；springdoc对应 Maven metadata 核验2.8.17存在，未完成运行时联调。

- 前端版本来源：https://registry.npmjs.org/ ，逐包查询固定版本的version/engines/peerDependencies；验证发行版存在及声明兼容，不等于完整npm解析构建和安全审计通过。

- 资料核验日期2026-10-14。以后若调整版本，记录实际解析结果与锁文件，保持全文一致。

文档结束。开发者应先完成环境与依赖构建门禁，再按第22章顺序实施；本文不包含“已实现”的暗示或未说明的待定业务规则。